TERMO DE ABERTURA DE PROJETO
Game Lost Soul
GERENTE	SALOMÃO FRANCISCO DA SILVA
VERSÃO	1.0
DATA	27/06/2022
PATROCINADOR	TAIMBER SOFTWARE

ESCOPO GERAL

1 - PROPOSTA DO PROJETO

Desenvolvimento de um jogo estilo arcade para computador para passar o tempo.

2 - OBJETIVO DO PROJETO

Proporcionar o entretenimento do jogador.

3 - RECURSOS

- Cronograma – 07 dias
- Financeiro – Equivalente ao cronograma trabalhado

4 - MARCOS

- Data de início - 07/06/2022
- Data da primeira release - 14/06/2022
- Data de encerramento - 18/06/2022

5 – REQUISITOS DO PROJETO

5.1 - FERRAMENTAS DE GERENCIA DE PROJETO
Controle de mudança - JIRA

5.2 – FERRAMENTAS PARA GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO
Controle de versão - GitHub

5.3 – PLATAFORMA
PC

5.4 – FERRAMENTAS DE AUTOMAÇÃO
Integração contínua - Jenkins

6 – STAKEHOLDERS

- Nome – Salomão Francisco da Silva
- Função – Desenvolvedor
- Contato – (62) 99565-2346

- Nome – Vera Lúcia
- Função – Analista de Qualidade
- Contato – (62) 0000-0001

- Nome – Ana Silva
- Função – Patrocinadora
- Contato – (62) 0000-0002

7 – RESULTADO

O resultado esperado é a entrega de um jogo estilo arcade para o entretenimento do jogador feito para computador, e com jogabilidade agradável, possibilitando assim horas de entretenimento ao jogador.